CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL

PUENTE PUCUSANA – CERRO AZUL – ICA

CARRETERA PANAMERICANA SUR

RED VIAL 6

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL

OBRA: Obra Reubicación unidad de Peaje Jahuay 2026

FECHA:  AGOSTO 2026

DIRIGIDO A: OSITRAN / MTC

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ANTECEDENTES	3

3.	OBJETIVO	3

4.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	3

5.	ACTIVIDADES DEL PERIODO	4

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	4

7.	ÁREA RESPONSABLE (ORGANIGRAMA SSOMA)	4

8.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	5

8.1.	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN	5

8.1.1.	Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes	5

8.1.1.1.	Medidas Básicas para Manejo y Control de Vertimiento de Efluentes.	5

8.1.1.2.	Medidas Básicas para el Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos.	7

8.1.1.3.	Medidas básicas para la conservación del suelo.	15

8.1.1.4.	Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido	16

8.1.1.5.	Medidas de Manejo para las Actividades de Extracción del Recurso Hídrico de las Fuentes de Agua.	19

8.1.2.	Subprograma de Seguridad Vial y Señalización Ambiental.	20

8.1.3.	Protección de Recursos Naturales y Culturales	21

8.1.4.	SUB PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	21

8.1.5.	Medidas de Respuesta ante Posibles Accidentes de Tránsito Ocasionados por Vehículos y Maquinarias de Obra que Afecten a la Población Local.	24

8.1.6.	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES	26

8.1.6.1.	Registro y Atención de Reclamos, Quejas, Dudas o Sugerencias.	26

8.2.1.	Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios	26

8.2.2.	Subprograma de Monitoreo de Deuda Locales.	27

- INTRODUCCIÓN

El presente reporte detalla el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales durante la etapa de construcción para el cambio del peaje Jahuay. Se enfoca en las medidas preventivas para minimizar los impactos derivados del movimiento de tierras y las obras civiles, alineándose con las políticas de sostenibilidad de la Red Vial 6.

- ANTECEDENTES

La construcción de este intercambio vial es una de las 20 obras adicionales del proyecto "Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica". La viabilidad ambiental está regida por la RD N° 093-2021-MTC/16.

- OBJETIVO

Sustentar técnica y documentariamente ante las autoridades fiscalizadoras (OSITRAN / MTC) la correcta ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA), asegurando el control de emisiones, la gestión de residuos y la seguridad del personal y usuarios.

- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El PAD Peaje Jahuay se sitúa en la intersección estratégica de la Panamericana Sur en Chincha.

Gráfico 4-1: Vista de la ubicación del futuro peaje Jahuay, en el km 175 de la Carretera Panamericana Sur.

- ACTIVIDADES DEL PERIODO

- Traslado de material excedente a DME autorizados (Nuevo Ayacucho).

- Implementación de desvíos y señalización de seguridad vial.

- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº397-2020-MTC/16

- ÁREA RESPONSABLE (ORGANIGRAMA SSOMA)

La estructura jerárquica realiza control y seguimiento continua en campo:

Gráfico 7-1: Organigrama del Área SSOMA – Proyecto PAD Peaje Jahuay

Jefe SSOMA

COVIPERU

- EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

  - PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN

    - Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes

      - Medidas Básicas para Manejo y Control de Vertimiento de Efluentes.

- Se han instalado baños químicos, el mantenimiento se realiza dos veces por semana a cargo de una EO- RS.

Fotografía 8.1.1.1-1 Baños en Jahuay

Fotografía 8.1.1.1-2 Baño zona industrial:

Fotografía 8.1.1.1-3 Se ha instalado lavamanos en el frente de obra.

Fotografía 8.1.1.1-4 Lavamanos ZI PISCO

| Lugar | Cantidad baños | Lavamanos |
| --- | --- | --- |
| Frente de obra | 1 | 1 |
| DME | 0 | 0 |
| Zona Industrial PISCO | 5 | 2 |
| Total | 6 | 3 |

      - Medidas Básicas para el Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos.

- Caracterización y -Segregación

Se han instalado baterías de contenedores para los residuos de acuerdo a la NTP 900.058-2019.

Imagen N° 8.1.1.2- a: Colores de los recipientes para segregación

Fuente: NTP 900.058 – 2019 / MEIA

Cuadro N° 8.1.1.2-1: Ubicación de los contenedores de residuos sólidos

| Lugar | Cantidad (baterías de 7 cilindros cada uno) |
| --- | --- |
| Frente de obra | 1 |
| DME | 0 |
| Zona Industrial PISCO | 3 |
| Total | 4 |

Fuente: COVIPERU, AGOSTO 2026.

Fotografía 8.1.1.2-1 Jahuay

Fotografía 8.1.1.2-2    ZI Pisco

- Generación.

En los cuadros siguientes se presenta la generación de residuos sólidos durante el mes.

Cuadro N° 8.1.1.2-2: Reporte de Residuos No Peligrosos.

| Tipos de residuos | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESIDUOS METALICOS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 45.00 |
| PAPELES Y CARTONES | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 10.0 | 20.00 | 12.00 | 47.0 |
| PLASTICOS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10.0 | 1.00 | 1.00 | 14.0 |
| VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESIDUOS DE COMIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESIDUOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESIDUOS NO APROVECHABLE | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 30.0 | 200.00 | 190.00 | 429.00 |
| Total, kg | 0.00 | 7.00 | 29.00 | 50.0 | 231 | 218 | 535 |

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los Residuos de comida, la empresa concesionaria es la responsable de la preparación, distribución de los alimentos y retiro los residuos de los almuerzos (tapers vacíos y/o llenos).

No se realizó disposición en este mes.

Cuadro N° 8.1.1.2-3: Reporte de Residuos Peligrosos.

| Descripción | Unidad | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAPOS INDUSTRIALES O TIERRA CONTAMINADO | kg | 0 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | 10 | 4.5 | 74.5 |
| RESIDUOS SOLIDOS | kg | 0 | 0.00 | 15.00 | 30.00 | 25 | 10 | 80 |
| RESIDUOS LIQUIDOS | cilindro | 0 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | 2 | 8 |
| RESIDUOS DE TOPICO | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAEs | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los Residuos de Tópicos, no se han generado atenciones que generen residuos, de igual forma no se ha generado RAEs.

No se realizó disposición en este mes.

- Almacenamiento Intermedio

Los recipientes o contenedores de almacenamiento intermedio se distribuyeron en las fuentes generadoras (frentes de trabajo e instalaciones auxiliares), según caracterización de los residuos sólidos realizado, siendo la misma de tendencia dinámica, ya que estará en función del desarrollo y cumplimiento del Cronograma de Actividades del Concesionario; por lo que deberá ser actualizado según el avance de la obra.

La batería de almacenamiento de residuos, está conformada por el conjunto de 7 cilindros de 55 galones de capacidad, rotulados y pintados en base a la NTP 900.058–2019, colocada sobre parihuelas o similar, los cuales serán ubicados en los frentes de obras y zonas industriales.

- Recolección y transporte interno

Incluye el recojo de los residuos sólidos y el transporte de estos materiales al lugar donde se almacenarán temporalmente.

La recolección de los residuos sólidos de los contenedores se realiza cuando los cilindros están llenos. Estas actividades son realizadas por personal autorizado e implementados con los equipos de seguridad necesarios al momento de realizar esta actividad.

Fotografía 8.1.1.2-3 recolección y segregación obra y ZI PISCO

ZI PISCO

- Centro de Acopio.

Los residuos son almacenados en el centro de acopio de material para re uso o disposición ubicada en Zona Industrial Pisco, hasta contar con los volúmenes adecuados para su disposición final a través de una EO-RS. esta actividad está a cargo de personal capacitado con implementos de seguridad adecuados. En el mes de enero no se realizó disposición de residuos con una EO-RS.

Almacenamiento centro de acopio

Fotografía 8.1.1.2-4

Fotografía 8.1.1.2-12                                                    Fotografía 8.1.1.2-13

Almacén de residuos peligrosos

Fotografía 8.1.1.2-5

- Reaprovechamiento.

Durante el mes de Mayo  se colocó residuos de metal recolectados de la limpieza de la ZI Pisco los cuales se almacenan en el acopio temporal no se reutilizo. los restos de la carpeta asfáltica se colocaron en el DME, el material base y sub base se transportaron a la ZI Industrial Pisco el cual regresara al relleno del PAD, por el momento no se genera restos de concreto, no se ha generado residuos de asfalto.

Cuadro N° 8.1.1.2-4: Reaprovechamiento de residuos sólidos

| Residuos Sólidos | Disposición final | Reaprovechamiento |
| --- | --- | --- |
| Fierros | Acopio temporal | NO |
| Madera | Acopio temporal | NO |
| Restos de base y Sub base | Acopio temporal | NO |
| Residuos del Cambio de Carpeta asfáltica | DME | NO |
| Restos de Concreto |  | No |
| Excavación de Tierra |  | NO |
| Residuos de asfalto |  | NO |

Fuente: COVIPERU/ MEIA, AGOSTO 2026.

- Disposición final.

Con respecto al recojo de los residuos sólidos del almacén central hacia su disposición final, deberá ser realizará a través de una EO-RS contratada para tal fin; la frecuencia de recojo quedará a criterio de la Concesionaria/Contratista, basándose en la generación de residuos sólidos estimado o acumulados.

Cuadro N° 8.1.1.2-5: Disposición Final de los Residuos Sólidos Generados

| Tipo | Característica | Disposición Final | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Doméstico | Orgánico | Relleno Sanitario | No se genera |
|  | Aprovechable | Comercialización | Cada 6 meses |
|  | No Aprovechable | Relleno Sanitario | Trimestral |
| Industrial | No peligrosos | Comercialización | Trimestral |
|  | Peligrosos | Relleno de Seguridad | Al finalizar la obra |

Fuente: COVIPERU/ MEIA, AGOSTO 2026.

- Indicadores

En base a la información indicada anteriormente se han determinado los siguientes indicadores:

Cuadro N°8.1.1.2-6: Indicadores de manejo de Residuos Sólidos

| Total de cilindros dispuestos en obra | Numero de Batería de cilindros en obra | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Total Programado | 5 |
| Total Kg. de Residuos Generados | Volumen Kg. de residuos separados | 535 |
|  | Volumen Kg. de residuos generados | 535 |

Fuente: COVIPERU - CASA.

Fotografía 8.1.1.2-6   Almacén de residuos peligrosos

      - Medidas básicas para la conservación del suelo.

Se ha establecido medidas para controlar y mitigar los impactos generados sobre el recurso suelo, generado por el desarrollo de las actividades del proyecto.

En el anexo 1 se adjunta los Certificados de Operatividad y mantenimiento vehicular.

Fotografía 8.1.1.3-1  Kit contra derrame de Jahuay

ZI PISCO

Fotografía N° 8.1.1.3-2 Almacén

Fotografía N° 8.1.1.3-3 planta de taller

      - Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Medidas de Control de las Emisiones Atmosférica (Polvos y Gases) y de Ruidos.

Medidas para el control de material particulado y emisiones

Se realiza el mantenimiento de vehículos y maquinarias, en el anexo 2 se adjunta las revisiones técnicas y certificados de operatividad.

Se realiza el riego de las áreas de trabajo y vías donde transitan los vehículos de obra.

- Polvo: El riego se realizó con 01 camiones cisterna en el frente Peaje Jahuay y ZI Pisco.

Fotografía N° 8.1.1.4.1 Regado peaje Jahuay

No aplica ya que para este mes se contaba con la las via imprimada no se requera riego

Fotografía N° 8.1.1.4.2 Riego de Zona industrial

- Ruido: las maquinarias cuentan con silenciadores operativos.

Fotografía 8.1.1.4-3 Imágenes de maquinaria con sus silenciadores

Señalización de obra:

Se ha instalado la señalización de obra para la construcción del paso a desnivel.

Fotografía 8.1.1.4-7 señal de obra

Delimitación de áreas de trabajo

Se delimita áreas de trabajo para evitar el Axeso de personas no autorizadas

Fotografía 8.1.1.4-8 delimitación

Señalización Ambiental:

se cuenta con señalización ambiental.

Fotografía 8.1.1.4-9 señales ambientales

      - Medidas de Manejo para las Actividades de Extracción del Recurso Hídrico de las Fuentes de Agua.

En el anexo 3 se adjunta la autorización de Uso de Fuente de Agua.

- Los vehículos no ingresan al curso de agua sin afectar el recurso hídrico

No se utilizo agua para riego en este mes

Fotografía 8.1.1.5-1 evidencias en punto de captación

No se utilizo agua para riego en este mes

Las mangueras de las cisternas cuentan con cabezal para evitar succionar flora y fauna.

Fotografía 8.1.1.5-2 Cebolla de la cisterna

No se utilizo agua para riego en este mes

Fotografía 8.1.1.5-3 Kit contra derrame de la cisterna

Se cuenta con Kit Contra derrames

    - Subprograma de Seguridad Vial y Señalización Ambiental.

Seguridad señalización Vial

- Señalización temporal instalada: en el desvió, y excavación mallas de seguridad y señalética reflectiva.

Fotografía 8.1.2.-1 señales vial Jahuay

s

- Fotografía 8.1.2-2 Presencia de vigías en control de tráfico las horas de ejecución de trabajo.

    - Protección de Recursos Naturales y Culturales

- Suelo Orgánico (8.1.3.3): El Top Soil no se cuenta en la zona con este material.

    - SUB PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se realizo la formación en obra anexo 4 de lo programado

| TEMAS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN - AGOSTO 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Día | Tema | Tipo | Área |
| 1/05/2026 | Viernes | Dia del trabajo pero seguro | Charla | Seguridad |
| 2/05/2026 | Sabado | No laborable | - | - |
| 3/05/2026 | Domingo | No laborable | - | - |
| 4/05/2026 | Lunes | Higiene del sueño | Capacitación | Salud |
| 5/05/2026 | Martes | Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de mejoramiento vial. | Charla | Medio Ambiente |
| 6/05/2026 | Miércoles | Estándares de Calidad Ambiental (ECA), protección de la biodiversidad y especies protegidas. | Charla | Medio Ambiente |
| 7/05/2026 | Jueves | Manejo ambiental de áreas auxiliares (DME, campamentos, canteras). | Charla | Medio Ambiente |
| 8/05/2026 | Viernes | Manejo, almacenamiento y disposición de sustancias peligrosas y efluentes líquidos. | Charla | Medio Ambiente |
| 9/05/2026 | Sábado | Codigo de conducta | Charla | Seguridad |
| 10/05/2026 | Domingo | No laborable | - | - |
| 11/05/2026 | Lunes | LINEA DE FUEGO Riesgos por maquinaria | Charla | Seguridad |
| 12/05/2026 | Martes | Uso de EPP en zona de trabajo (Cap. Obligatoria) | Capacitación | Seguridad |
| 13/05/2026 | Miércoles | Peligro el desorden | Charla | Seguridad |
| 14/05/2026 | Jueves | Uso de bandeja | Charla | Seguridad |
| 15/05/2026 | Viernes | Peligro del material imflmable | Charla | Seguridad |
| 16/05/2026 | Sábado | Cap. Obligaría Primeros auxilios | Capacitación | Medio Ambiente |
| 17/05/2026 | Domingo | No laborable | - | - |
| 18/05/2026 | Lunes | Peligro y riesgos del ruido | Charla | Medio Ambiente |
| 19/05/2026 | Martes | Linea de fuego Hombre maquina | Charla | Medio Ambiente |
| 20/05/2026 | Miércoles | La observación preventiva salva vidas en las vías | Charla | Seguridad |
| 21/05/2026 | Jueves | Difusion de brigadista comunicación y atencion de emergencia | Charla | Seguridad |
| 22/05/2026 | Viernes | Peligro el aire comprimido | Charla | Seguridad |
| 23/05/2026 | Sábado | Cap. Art. 54 Excavación de zanja | Capacitación | Seguridad |
| 24/05/2026 | Domingo | No laborable | - | - |
| 25/05/2026 | Lunes | Manejo Defensivo u operación segura (Art. 54) | Capacitación | Seguridad |
| 26/05/2026 | Martes | Peligro y riesgos del polvo | Charla | Seguridad |
| 27/05/2026 | Miércoles | Trabajos en Altura (Art. 54) | Capacitación | Seguridad |
| 28/05/2026 | Jueves | Puntos de reunion en caso de SISMO | Entrenamiento | Seguridad |
| 29/05/2026 | Viernes | COVID 19 - RM022/MINSA | Entrenamiento | Seguridad |
| 30/05/2026 | Sábado | EMERGENCIA SISMO | Entrenamiento | Seguridad |
| 31/05/2026 | Domingo | No laborable | - | - |

    - Medidas de Respuesta ante Posibles Accidentes de Tránsito Ocasionados por Vehículos y Maquinarias de Obra que Afecten a la Población Local.

Comunicación Inmediata

- Se cuenta con un diagrama de flujo de comunicación para respuesta a emergencias y la lista de brigadistas el cual se adjunta en el anexo 4.

Se cuenta con tópico implementado

Comedor:

El local fue ofrecido por el propietario para su utilización mientras dure la obra

Documento de gestión

En el anexo 6, se adjunta las evidencias.

  - PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES

    - Registro y Atención de Reclamos, Quejas, Dudas o Sugerencias.

- Se ha implementado buzón de sugerencias.

Fotografía N° 8.2-1: Buzón de sugerencias y Libro de reclamos en frente de obra.

Fuente: COVIPERU - CASA, AGOSTO 2026.

    - Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios

- Se ha realizado la compra local de materiales. En el anexo 7, se adjunta los comprobantes respectivos como evidencia.

Cuadro N°8.2.1-1: Servicios y productos básicos

| Comercio | RUC |
| --- | --- |
| Distribuidora Sunampe S.A.C. | 20494631203 |
| Distribuidora Sunampe S.A.C. | 20494631203 |
| Corporación Moscoso E.I.R.L. | 20601337674 |
| Taller de Servicios Navales y Múltiples Ramos S.A.C. | 20535161730 |
| Fumitech General Service E.I.R.L. | 20613920227 |
| Oxysold S.A.C. | 20534245620 |
| Servicios Mantenimiento Generales Loza S.R.L. | 20610850881 |
| Servicios Mantenimiento Generales Loza S.R.L. | 20610850881 |
| Servicios Mantenimiento Generales Loza S.R.L. | 20610850881 |
| Acasiete Padilla Juan Felipe | 10222540262 |
| Acasiete Padilla Juan Felipe | 10222540262 |
| Acasiete Padilla Juan Felipe | 10222540262 |

    - Subprograma de Monitoreo de Deuda Locales.

No se identifican establecimientos comerciales en el área de influencia directa de la obra.

ANEXO